Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci

uzavřené podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,                           ve znění pozdějších předpisů, a podle části páté (§§ 159–170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,                  ve znění pozdějších předpisů

## Smluvní strany

Poskytovatel:	Statutární město Pardubice

adresa:	Pernštýnské náměstí čp. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice,

IČ:	00274046

DIČ:                              	CZ00274046

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Pardubice

číslo účtu:                      9005-326561/0100

ID datové schránky:	ukzbx4z

zastoupený:	Bc. Jan Nadrchal, primátor města

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

## Příjemce:	Hradubická labská

## dobrovolný svazek obcí

adresa:	Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové registrace:	Krajský úřad Královéhradeckého kraje pod.zn. 2539/VZ/2012 IČ:	72561149

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové, ČSA 402 číslo účtu:	2898113309/0800

zastoupený:	Janem Jírkem, výkonným ředitelem dobrovolného svazku obcí Hradubická labská

(dále jen „příjemce“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 19. 12. 2024.

# Článek 1

# Úvodní stanovení

- Dne 19. 12. 2024 uzavřely mezi sebou smluvní strany Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 6,000.000,-- Kč k zajištění předfinancování investičního projektu „Realizace projektu Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka mechu a perníku, úsek „Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem“, a to v období před obdržením dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále také „Smlouva“).

- Dne 26. 9. 2025 požádal příjemce o úpravu způsobu a termínu čerpání návratné finanční výpomoci z důvodu prodlení s vydáním stavebního povolení na podporovaný projekt. Proto smluvní strany přistupují k uzavření následujícího Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“).

# Článek 2 Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně Článku 2 odst. 2) Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 19. 12. 2024, který zní nově takto:

„2) Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta ve výši 6,000.000,-- Kč jednorázově v roce 2026 bankovním převodem na účet příjemce, a to nejpozději do 60 dnů od splnění podmínek dle článku 1 odstavce 2) této smlouvy.“

- Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a v platnosti.

# Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

- Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Je-li dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby smlouvy se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsán způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

- Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně výhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku poskytovatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Osobní údaje na straně příjemce je poskytovatel povinen zpracovávat v souladu s čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

- Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 20. 10. 2025                   a schváleno usnesením č. ……………...

- Tato smlouva byla schválena valnou hromadou svazku obcí Hradubická labská dne …………………….        pod číslem usnesení .……..

V Pardubicích dne ……………………..	                     V Němčicích dne ……………………..

……………………………………			                         ………………………………………

Bc. Jan Nadrchal                                 	                                      Jan Jírek

primátor statutárního města Pardubic                                 výkonný ředitel dobrovolného svazku obcí

Hradubická labská