# Svazek obcí Hradubická labská

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

IČ: 		Ič: 72561149

http://www.hradubickacyklostezka.cz

# Návrh usnesení a důvodová zpráva k jednání valné hromady svazku obcí

# hradubická labská

# Pořadí jednání		36. jednání svazku obcí

# Termín konání: 	7.11.2025, 16:00 – hodin

Místo konání: 	obecní úřad Němčice, zasedací místnost, Němčice 96

Přítomni:	přítomno celkem ___ zástupců členů VH z celkového počtu 24

Hosté: 			dle prezenční listiny

Jednání zahájil výkonný ředitel svazku Jan Jírek. Přivítal přítomné a konstatoval, že informace o konání řádné valné hromady DSO byla vyvěšena společně s programem na úředních deskách všech sdružených měst a obcí v zákonném termínu tj. 15 dní přede dnem konání VH. Dále konstatoval, že je přítomno ___ členů valné hromady z celkového počtu 24 členů, tedy valná hromada je usnášení schopná.

- Schválení programu jednání valné hromady a ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení 3/1/2025

- Schválení programu valné hromady a volba ověřovatele zápisu

- Informace o aktuálním stavu projektu Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice

- Schválení smluv o poskytnutí dotace Pardubického kraje

- Schválení rozpočtu na rok 2026 a střednědobého výhledu rozpočtu 2027 – 2029

- Schválení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Realizace úseku cyklostezky Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku, Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem“.

- Schválení zadávacího řízení veřejné zakázky na opravu povrch Hradec Králové - Vysoká nad Labem.

- Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci s městem Pardubice

- Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na opravu  cyklostezky s Královéhradeckým krajem

- Diskuze

Předsedající navrhl na ověřovatele dnešního zápisu z jednání valné hromady :____________

# Usnesení č. 3/1/2025

# Valná hromada svazku obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ po projednání

Schvaluje program dnešního zasedání.

Určuje ověřovatele zápisu z dnešního jednání ______

| Pro: |  | Proti: |  | Zdržel se: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usnesení bylo - |  |  |  |  |  |

- Informace o aktuálním stavu příprav projektu Cyklostezka Mechu a Perníku Hradec Králové – Pardubice

Návrh usnesení 3/2/2025

Úsek Hradec Králové – Vysoká nad Labem

Stavba beze změň v době udržitelnosti, podána monitorovací zpráva. Řešena oprava poškozeného povrchu cyklostezky kořeny aleje topolů – informace o kooperaci s Povodím Labe, řeší to s ohledem na odbor životního prostředí. Aktuálně řešení dodavatele opravy.

Úsek Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem

Dokončena dokumentace pro stavení povolení. V současné době chybí pro zajištění dokumentace ke stavebnímu povolení tyto potřebné doklady:

- Souhlasy vlastníků v dotčeném území na koordinační situaci nejsou stále

- Záměr byl aktualizován v rámci ITI

- Je aktualizováno finanční zajištění a je v přípravě stavba na rok 2026

Opatovice – Dříteč

Jsou hotové záborové elaboráty. Celkový výkup pozemků je za 1.85 mil. Kč. Aktuálně chybí financování na celkové výkupy v plném rozsahu – částečně již plněno z dotací Pardubického kraje. Proběhlo jednání s majoritními vlastníky na tomto úseku – je třeba nechat zpracovat znalecké posudky na zeleň a doplnit jejich podmínky do zadání ÚP Dříteč.

Úseky Dříteč – Němčice – Hrad Kunětická Hora

Dříteč – Udržitelnost

Němčice – Udržitelnost

Úsek propojka Brozany

Aktuálně beze změn.

Úsek Dříteč – Sezemice

Aktualizovány zábory vlastníků – bude zasláno na obce s dotazy o kontakty na vlastníky.

Úsek Ráby – Kunětice

Aktualizovány zábory vlastníků – bude zasláno na obce s dotazy o kontakty na vlastníky. Proběhlo jednání s vlastníky 20.11.2024.

Úsek Hrobice – Němčice (Dříteč)

Aktualizovány zábory vlastníků – bude zasláno na obce s dotazy o kontakty na vlastníky.

# Usnesení č. 3/2/2025

Valná hromada bere na vědomí zprávu projektového manažera o aktuálním stavu příprav projektu cyklostezka Mechu a Perníku Hradec Králové – Pardubice.

| Pro: |  | Proti: |  | Zdržel se: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usnesení bylo - |  |  |  |  |  |

- Schválení smluv o dotacích Pardubického kraje

Návrh usnesení 3/3/2025

V současné době má svazek obcí otevřeny tyto smlouvy o dotacích:

OKSCR/24/24003 – „Výkupy pozemků, související průzkumy a geodetické činnosti a administrativní činnost pro cyklostezku Mechu a Perníku, Hradec Králové – Pardubice“ v celkové výši 2.500.000 Kč s termínem vyúčtování 1.3.2027

OKSCR/23/24148 – „Výkupy pozemků, související průzkumy a geodetické činnosti a administrativní činnost pro cyklostezku Mechu a Perníku, Hradec Králové – Pardubice“ v celkové výši 875.000 Kč s termínem vyúčtování 1.3.2026

OKSCR/24/23997 – „Výstavba úseku cyklostezky Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem v rámci cyklostezky Hradec Králové – Pardubice“ v celkové výši 4.000.000 Kč s termínem vyúčtování 1.4.2027

Pardubický kraj vyčlenil pro potřeby svazku obcí účelovou investiční dotaci na výkupy pozemků, související projektovou dokumentaci a administrativní činnost pro cyklostezku. V letošním roce je tato výše stanovena na 875.000 Kč.

Valné hromadě navrhujeme schválit podpis příslušné smlouvy ve znění přílohy č.1 tohoto zápisu.

Usnesení č. 3/3/2025

Valná hromada svazku obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ po projednání:

Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Pardubickým krajem v celkové výši 875.000 Kč ve znění přílohy č.1 tohoto zápisu a ukládá výkonnému řediteli podpis smlouvy.

| Pro: |  | Proti: |  | Zdržel se: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usnesení bylo - |  |  |  |  |  |

- Schválení rozpočtu na rok 2025 a střednědobého výhledu rozpočtu 2026–2028

Návrh usnesení 3/4/2025 a 3/5/2025

Rozpočet všichni členové dostali v dostatečném předstihu a byl dle zákona vyvěšen po dobu min 15 dní před touto VH na úředních deskách všech členských obcí. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, s příjmy ve výši členských příspěvků (+ 2000 korun úroky) a toutéž výší výdajů dle rozpisu v tabulce níže. Střednědobý rozpočtový výhled by měl být schválen samostatným usnesením. Rozpočet bude vyvěšen minimálně do doby schválení rozpočtu na následující rok a střednědobý výhled po dobu jeho platnosti tj do 31.12.2029 nebo do doby schválení nového střednědobého výhledu na úředních deskách členských obcí.

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný ve stejném duchu jsou navrženy všechny střednědobé výhledy dle přílohy č. 2.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027-2029 je přeložen dle přílohy č.3

Usnesení č. 3/4/2025

Valná hromada svazku obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ po projednání:

Schvaluje rozpočet pro rok 2026 ve znění přílohy č.2 tohoto zápisu.

| Pro: |  | Proti: |  | Zdržel se: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usnesení bylo - |  |  |  |  |  |

Usnesení č. 3/5/2025

Valná hromada svazku obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ po projednání:

Schvaluje střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2027–2029 ve znění ve znění přílohy č.3 tohoto zápisu.

| Pro: |  | Proti: |  | Zdržel se: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usnesení bylo - |  |  |  |  |  |

- Schválení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Realizace úseku cyklostezky Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku, Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem“.

Návrh usnesení 3/6/2025

DSO má připraveny podklady pro zadávací řízení. Níže jsou předloženy ke schválení podklady pro výběr dodavatele stavby. Vítěz zadávacího řízení se stane dodavatelem stavby předmětného úseku. Zadávací dokumentace, resp. její „výběrové kritérium“ je navrhováno formou nejvýhodnější nabídkové ceny dodávané stavby (coby jediné hodnotící kritérium). Zadávací dokumentace včetně samotné smlouvy o dílo (která tvoří přílohu ZD) jakož i celkové podklady k zadávací dokumentaci jsou připraveny společností INGENIRING KRKONOŠE a.s., Ič: 27472493.

# Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele vybudovat úsek stezky mezi obcemi Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem, jež jsou součástí cyklostezky Hradec Králové – Pardubice: Stezky mechu a perníku, a to v souladu se schválenou projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „CYKLOSTEZKA V ÚSEKU VYSOKÁ NAD LABEM

# (MOST PŘES LABE)- OPATOVICE NAD LABEM” vypracovaných společností TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČO: 474 55 292, vedoucí projektu Ing. Jiří Shejbal, ČKAIT 0600705.

# Předpokládaná cena zakázky činí 25,5 mil. Kč bez DPH

# Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu na základě rozpočtu projektanta – 25 mil. Kč bez DPH.

Valná hromada o tom již rozhodovala dne 21.11.2024 v rámci usnesení 2/16/2024

Je třeba nově schválit tyto podmínky s ohledem na změnu ceny a odstup v čase.

# Usnesení č. 3/6/2025

# Valná hromada svazku obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ po projednání:

# Ruší usnesení 2/16/2024 ze dne 21.11.2024

# Schvaluje znění zadávací dokumentace „Realizace úseku cyklostezky Hradec Králové - Pardubice:

# Stezka Mechu a Perníku, Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem“ ve znění příloh č.________ tohoto zápisu.

# Ukládá výkonnému ředitel v případě změny znění zadávací dokumentace v rozsahu příloh č.________ tohoto zápisu po kontrole CRR zapracovat případné změny.

# Pověřuje výkonný výbor provedením výběrového řízení dodavatele stavby „Realizace úseku cyklostezky Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku, Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem“ a předložení výstupů výběrového řízení ke schválení valné hromadě.

Pověřuje výkonného ředitele vyhlášením výběrového řízení dle podmínek zadávací dokumentace v příloze č.________ tohoto zápisu.

| Pro: |  | Proti: |  | Zdržel se: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usnesení bylo - |  |  |  |  |  |

- Schválení zadávacího řízení veřejné zakázky na opravu povrch Hradec Králové - Vysoká nad Labem.

Návrh usnesení 3/7/2025

DSO má připraveny podklady pro zadávací řízení. Níže jsou předloženy ke schválení podklady pro výběr dodavatele stavby. Vítěz zadávacího řízení se stane dodavatelem stavby předmětného úseku. Zadávací dokumentace, resp. její „výběrové kritérium“ je navrhováno formou nejvýhodnější nabídkové ceny dodávané stavby (coby jediné hodnotící kritérium). Zadávací dokumentace včetně samotné smlouvy o dílo (která tvoří přílohu ZD) jakož i celkové podklady k zadávací dokumentaci jsou připraveny společností INGENIRING KRKONOŠE a.s., Ič: 27472493.

# Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele opravit povrch stezky mezi obcemi Vysoká nad Labem – Hradec králové, jež jsou součástí cyklostezky Hradec Králové – Pardubice: Stezky mechu a perníku, a to v souladu s projednaným rozpočtem opravy.

# Předpokládaná cena zakázky činí 855.000 Kč bez DPH

# Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu na základě rozpočtu – 800.000 Kč bez DPH.

# Usnesení č. 3/7/2025

# Valná hromada svazku obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ po projednání:

# Schvaluje znění zadávací dokumentace „Realizace opravy cyklostezky Hradec Králové - Pardubice:

# Stezka Mechu a Perníku, Vysoká nad Labem – Hradec Králové“ ve znění příloh č.________ tohoto zápisu.

Pověřuje výkonného ředitele vyhlášením výběrového řízení dle podmínek zadávací dokumentace v příloze č.________ tohoto zápisu.

| Pro: |  | Proti: |  | Zdržel se: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usnesení bylo - |  |  |  |  |  |

- Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci s městem Pardubice

Návrh usnesení 3/8/2025

Svazek obcí má uzavřenou smlouvu s městem Pardubice o návratné finanční výpomoci ve které byla obsazen plán čerpání finančních prostředků. V současné době vzhledem ke změně plánu výstavby je třeba projednat dodatek této smlouvy s ohledem na posun čerpání finančních prostředků do roku 2026.

Valné hromadě je předložen dodatek jedna této smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 3/8/2025

Valná hromada svazku obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ po projednání:

Schvaluje uzavření dodatku č.1 s ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci s městem Pardubice dle přílohy č.4 tohoto zápisu a ukládá výkonnému řediteli podpis smlouvy.

| Pro: |  | Proti: |  | Zdržel se: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usnesení bylo - |  |  |  |  |  |

- Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na opravu  cyklostezky s Královéhradeckým krajem

Návrh usnesení 3/9/2025

Svazek obcí v současné době má předjednáno financování opravy úseku cyklostezky mezi Hradcem Králové a vysokou nad Labem ze 3 finančních zdrojů. Financování opravy rozloženo mezi obec vysokou nad Labem která poskytuje 140 000 Kč, město Hradec Králové které poskytuje 450 000 Kč A neposlední řadě Královéhradecký kraj, který poskytuje také 450 000 Kč. Obec vysoká nad Labem a město Hradec Králové poskytují svůj příspěvek formou mimořádného členského příspěvku a není třeba uzavírat smlouvu. Královéhradecký kraj, který není členem svazku obcí může prostředky převést formou smlouvy o dotaci kterou předkládáme valné hromadě ke schválení.

Usnesení č. 3/9/2025

Valná hromada svazku obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ po projednání:

Schvaluje uzavření smlouvy s královéhradeckým krajem o dotaci::::::::::::::::::. dle přílohy č.5 tohoto zápisu a ukládá výkonnému řediteli podpis smlouvy.

| Pro: |  | Proti: |  | Zdržel se: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usnesení bylo - |  |  |  |  |  |

- Diskuze

Přílohy:

Příloha č.1 – Smlouva o dotaci Pardubického kraje

Příloha č.2 – Rozpočet Svazku obcí Pardubická labská pro rok 2026

Příloha č.3 - Střednědobý rozpočtový výhled 2027 – 2029smlouva s královéhradeckým krajem

Příloha č.4 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci s městem Pardubice

Příloha č.5 – Smlouva s Královéhradeckým krajem

Příloha č.6 – Rozpočet opravy Hradec Králové - Vysoká

Vypracoval	Ing. Tomáš Jeřábek

# Zapsal: 		…………………………………………………

Jan Jírek

# Ověřil:

……………………………………	……………………………………………

Jiří Horák				Miroslav Čepčář